COMUNE DI REA

Piazza C. Busoni n. 4

27040 Rea (PV)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE n. ___ del __________

OGGETTO	Lavori di regimazione idraulica di parte del reticolo idrico minore (cavo Casa Vecchia), finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico. Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (S.A.L. n. 1). Liquidazione della prima rata all’impresa esecutrice.

cig:	961899669B

CUP:	J18H22000030001

L’anno DUEMILAVENTITRÈ, il giorno VENTOTTO del mese di MARZO nel proprio ufficio

IL TECNICO COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21 settembre 2022, il Comune di Rea ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in esame.

- Con Determinazione n. 2 del 10-01-2023, l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’impresa “Sverzellati Cesare Emilio s.r.l.”, con sede a San Rocco al Porto (LO) in via Manzoni n. 63, Partita IVA 08015420154, per l’importo di 188.000,00 € (di cui 4.000,00 € di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, e quindi per l’importo complessivo di 229.360,00 € IVA al 22% compresa.

Dato atto che:

- I lavori hanno avuto inizio in data 19 gennaio 2023, come attestato dal “Verbale di consegna ed inizio dei lavori” del 19-01-2023, prot. 160.

- In data 25 marzo 2023 (prot. n. 763), il Direttore dei Lavori ing. Alberto Boiocchi ha trasmesso al Comune di Rea lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (S.A.L. n. 1), costituito dai seguenti documenti:

- Certificato di pagamento n. 1;

- Libretto delle misure;

- Registro di contabilità.

- In base al Certificato di pagamento n. 1, il Comune di Rea può liquidare all’impresa esecutrice una prima rata di 39.182,55 € oltre IVA al 22%, per un totale di 47.802,71 € IVA al 22% compresa.

Dato atto, infine, che:

- In data 27-03-2023, l’impresa esecutrice ha presentato al Comune di Rea la Fattura n. 3/PA, per il pagamento della prima rata relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (S.A.L. n. 1), di importo 47.802,71 € IVA al 22% compresa, corrispondente all’importo indicato nel Certificato di pagamento n. 1.

In base a quanto sopra esposto

DETERMINA

- Di approvare il S.A.L. n. 1 dei “Lavori di regimazione idraulica di parte del reticolo idrico minore (cavo Casa Vecchia), finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico” (prot. n. 763 del 25-03-2023).

- Conseguentemente, di liquidare all’impresa esecutrice “Sverzellati Cesare Emilio s.r.l.” la somma di 47.802,71 € IVA al 22% compresa (Fattura n. 3/PA del 27-03-2023), in base al Certificato di Pagamento n. 1 relativo al S.A.L. n. 1.

- Di dare atto che la presente determinazione, soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, diverrà esecutiva, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Rea, 28 marzo 2023

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Claudio Segni