COMUNE DI REA

(Provincia di Pavia)

| LAVORI: | Prolungamento dell’impianto di illuminazione pubblica in via San Lorenzo, previsto dal progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione e messa in sicurezza di via San Lorenzo e vicolo Porta” |
| --- | --- |
| DITTA ESECUTRICE: | “Enel Sole s.r.l.”, con sede legale a Roma in via Flaminia n. 970, Partita IVA 15844561009 |
| AFFIDAMENTO LAVORI: | Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 8 del 3 aprile 2023 |
| IMPORTO DEI LAVORI: | 12.453,72 € oltre IVA al 22% (15.193,54 € IVA al 22% compresa) |

Codice CIG: 9753550415

Codice CUP: J15F21001510002

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Art. 5 del DM n. 49/2018)

L’anno 2023, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 10.30, su convocazione verbale del sottoscritto ing. Marcello Mossolani, Direttore dei Lavori, si sono riuniti sul luogo in cui si debbono eseguire i lavori i signori:

- Ing. Marcello Mossolani, Direttore dei Lavori;

- Claudio Segni, R.U.P. dei lavori;

- _______, in rappresentanza della ditta esecutrice “Enel Sole s.r.l.”.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dà atto che, con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 8 del 03-04-2023, il Comune di Rea ha affidato alla ditta “Enel Sole s.r.l.” l’esecuzione dei lavori in oggetto.

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto. Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni; ha riscontrato, inoltre, in contraddittorio con l’impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

Quindi si è proceduto alle seguenti verifiche:

- Limiti del lotto e stato generale dell’area;

- Corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;

- Completa accessibilità dell’area di lavoro e assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare l’allestimento del cantiere e l’avvio dei lavori;

- Correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati;

- Corretta individuazione delle reti dei sottoservizi esistenti;

- Assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il Direttore dei Lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all’impresa per l’esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall’impresa stessa, che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

La ditta incaricata si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni:

- L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione degli infortuni.

- I lavori dovranno essere ultimati entro il termine stabilito nel cronoprogramma di progetto.

Alle ore 11.30 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Rea, 23 giugno 2023

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marcello Mossolani

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Claudio Segni

Il rappresentante della ditta esecutrice

“Enel Sole s.r.l.”

____